# Plan Maestro de Pruebas Unidad 2 1

ISY1102 Seguridad y Calidad en el Desarrollo de Software

Avance de trabajo para la actividad 2.1

Esta plantilla orienta el avance de esta semana. El equipo debe usar el caso y el código fuente asignado para reconocer el sistema, definir qué se probará y justificar una estrategia inicial de calidad, seguridad y cumplimiento. No se espera resolver todavía todas las pruebas ni modificar el código fuente.

Versión fusionada del equipo (Grupo 1, 06-10-2026): integra el avance de Gerardo Vera (25-09-2026) con el avance, los casos verificados y la bitácora de ejecución de Benjamín Ibáñez (29-09 al 06-10-2026). Actualizada 16-10-2026: RQ-07 y resultados de ejecución CP005-CP008 incorporados.

| Equipo | Integrantes | Caso asignado |
| --- | --- | --- |
| Grupo 1 | Benjamín Ibáñez - Gerardo Vera | Cuidarte+ (Caso B) |
| Fecha: 06-10-2026 | github.com/beibanezv/cuidarte-plus-calidad-seguridad-isy1102 | Benjamín Ibáñez - Gerardo Vera |

# 1 Identificación del sistema

Antes de proponer pruebas, registren lo que observaron al levantar o revisar el sistema con Docker. Si algún componente no inicia, indique el problema y adjunte evidencia.

| Elemento | Descripción observada | Evidencia o ubicación |
| --- | --- | --- |
| Propósito del sistema | Plataforma web que sirve para los centros de salud orientada a la gestión De pacientes, exámenes médicos y documentos clínicos. | Readme,caso de estudio Cuidarte+. |
| Frontend | Desarrollado en React con UI y Tailwind CSS. Corre en el contenedor llamado “cuidarteplusfrontend-ev”. | CodigoFuenteB_cuidarte /FRONTEND http://localhost :3333 |
| Backend y API | API RESTful en Node.js/Express basada en arquitectura JSON. Corren en el contenedor llamado ”cuidarteplusbackend-ev”. | CodigoFuenteB_cuidarte /Backend Swagger/Postman |
| Base de datos | Motor PostgreSQL 15 (postegres:15-alpine) en el contenedor “Cuidartepluspostgres-ev” con volumen persistente.Almacena usuarios, fichas clínicas, exámenes e historiales de auditoría. | CodigoFuenteB/BACKEND/sql/init-db.sh Servicio postgres en docker-compose.yml |
| Usuarios y roles | Administrador: Gestiona cuentas y revisión de auditoría. Médico: Gestiona paciente, fichas e historial de exámenes. Paciente: Tiene permisos exclusivos de lectura de sus exámenes y descarga de documentos. | Código fuente del backend(Middlewares de autenticación RBAC). |
| Datos sensibles | Datos personales(Rut, nombre, contacto), historial médico, diagnósticos y documentos adjuntos de salud.Requiere protección estricta según ley de datos personales. | Tablas de base de datos(BDD) “Pacientes”,”exámenes” y “documentos”. |

# 2 Objetivo y alcance del plan

Redacten un objetivo concreto. Debe relacionar calidad, seguridad y cumplimiento con el caso que trabaja el equipo.

| Campo | Definición del equipo |
| --- | --- |
| Objetivo del plan maestro | El objetivo es verificar que la Plataforma(Cuidarte+) garantice la confidencialidad, integridad,disponibilidad y rendimiento en la gestión de datos médicos y usuarios, asegurando el cumplimiento de controles de seguridad OWASP y controles de acceso por rol. |
| Incluye | Módulos de autenticación(JWT),control de acceso(RBAC),CRUD de pacientes y exámenes médicos, carga y descarga de archivos adjuntos,registro de auditoría y revisión de seguridad API/Web (OWASP Top 10 manual). |
| No incluye por ahora | Integración con sistemas externos de salud, pasarelas de pago, despliegue sobre infraestructura Cloud en producción, pruebas de carga con 200 usuarios concurrentes, SAST/DAST exhaustivo y la corrección del código fuente (prohibida por la pauta de la actividad 2.3: los defectos se registran y recomiendan, no se corrigen). |
| Criterio de éxito general | Aprobar el 100% de los casos críticos ejecutados en esta etapa (CP001-CP004) con evidencia trazable, y registrar como hallazgo o incidencia toda desviación encontrada (contraseñas en texto plano, delay de 5 s en listados, RUT sin dígito verificador, JWT sin revocación). Las metas de 0 vulnerabilidades altas/críticas, 95% de CRUD bajo 300 ms y 200 usuarios concurrentes quedan fuera del alcance de esta unidad y se reevaluarán con el plan de corrección (ver Informe de Certificación 2.4). |

# 3 Requisitos y criterios de calidad

Seleccionen requisitos observables. Vinculen cada uno con un atributo de calidad de ISO IEC 25010 cuando corresponda.

| ID | Requisito o necesidad | Tipo | Criterio de calidad o aceptación | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RQ 01 | Autenticación y gestión de sesión (JWT) | Funcional | Seguridad (confidencialidad): el login entrega un token JWT válido con expiración de 2 horas. Hallazgo verificado en código: las contraseñas se almacenan y comparan en texto plano, sin bcrypt (BACKEND/src/routes/auth.js), y el secreto JWT usa un valor por defecto débil; se retira la afirmación de cifrado bcrypt e invalidación completa, que el sistema no implementa. | RF-1 / NFR-SEG-1 |
| RQ 02 | Control de acceso basado en los roles (RBAC) | Funcional | Seguridad(Autenticidad): -Pacientes solo leen sus datos. -Médicos leen/registran fichas. -Administradores gestionan todo. | RB-1 a RB-3 |
| RQ 03 | Registro y modificaciones de exámenes | Funcional | Adecuación funcional: Permite adjuntar archivos PDF, DOC, PNG, JPG de hasta 10 MB y realiza eliminación lógica previa a la confirmación. | RF-3 / RF-4.3 |
| RQ 04 | Tiempo de respuesta y concurrencia | No funcional | Eficiencia de desempeño: la creación de pacientes (POST /pacientes) responde en tiempos aceptables en local; el listado (GET /pacientes) demora alrededor de 5 segundos por un retardo intencional del código (middleware de delay). La meta de menos de 300 ms en el 95% de los CRUD y de 200 usuarios concurrentes queda fuera del alcance de esta unidad; el retardo se registra como observación. | NFR-PERF-1 a 3 |
| RQ 05 | Trazabilidad y auditoría de eventos | No funcional | Seguridad(Trazabilidad): Registro de eventos (creación, modificación, eliminación o descarga) con autor y marca de tiempo, verificado en código (inserts de auditoría en auth.js, pacientes.js, examenes.js y documentos.js); la inalterabilidad no se probó en esta etapa. | RF-5.1 |
| RQ 06 | Validación de RUT solo por formato, sin dígito verificador | Funcional | Corrección funcional: el sistema acepta el RUT 12.345.678-9 aunque su dígito verificador real sea 5; existe riesgo de guardar RUT inválidos. | BACKEND/src/validations/pacientes.js y src/utils/rut.js |
| RQ 07 | Registro de pacientes con validaciones de formulario | Funcional | Corrección funcional (ISO 25010): solo se guarda un paciente con datos válidos (formato de RUT, nombre y apellidos de 2 a 50 caracteres, email válido, fecha no futura, sexo M/F/O y sin duplicar RUT/email); ante un dato inválido responde 400 con detalle y no guarda. Ejecutado: CP001-CP004 con 4/4 Pass (bitácora 2.3). | ERS RF-2 / BACKEND/src/validations/pacientes.js |

# 4 Estrategia de pruebas

Expliquen qué pruebas realizarán y por qué son pertinentes para este caso. No basta con nombrarlas: debe conectarlas con un riesgo o requisito.

| Tipo de prueba | Qué se verificará | Justificación para el caso | Herramienta o técnica |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionales | Crear y listar pacientes (POST/GET /pacientes) con datos válidos e inválidos; ciclo de exámenes (crear, listar, descargar). | Es el flujo crítico del negocio y concentra las reglas de validación (formato de RUT, nombre de 2 a 50 letras, email, fecha no futura, sexo M/F/O, duplicados). Vinculado a RQ-07, RQ-03 y al riesgo RS-01. | Manual + Swagger (/docs) + Postman |
| Rendimiento y carga | Medir tiempos reales de creación y listado con pocos datos; dejar constancia del delay intencional de 5 s en GET /pacientes y en los endpoints de exámenes. | Existe un retardo artificial de 5 s en el código que impide declarar metas menores a 300 ms; hay que evidenciarlo antes de comprometer pruebas de carga reales. Vinculado a RQ-04 y al riesgo RS-03. | Cronómetro + DevTools (pestaña red) + JMeter solo para medición puntual (la prueba de 200 concurrentes quedó fuera de alcance; ver limitaciones del Informe 2.4) |
| Seguridad | Login y control por rol (401 sin token, 403 para paciente), validación de entradas con pruebas simples de XSS/SQLi sin dañar nada, y revisión del almacenamiento de claves y del secreto JWT. | El sistema maneja datos de salud y el código es vulnerable a propósito (texto plano, sin revocación de sesión). Vinculado a RQ-01, RQ-02, RQ-05 y a los riesgos RS-01 y RS-02. | Revisión manual + Swagger; escaneo DAST con OWASP ZAP no ejecutado (recomendación del Informe 2.4) |
| Usabilidad y accesibilidad | Formulario Pacientes > Crear: claridad de los campos y mensajes de error que indiquen qué falló y cómo corregirlo. | Lo usan pacientes y personal de salud con poco tiempo. Vinculado a RQ-07. | Lista de chequeo simple, en pantalla normal y móvil |
| Integración o API | Que el frontend se comunique con el backend y la base de datos: los tres contenedores levantan (docker ps), /docs responde y los endpoints que usa el front existen. | Si un contenedor se cae, nada funciona; es la base de toda la ejecución. | Swagger (/docs, /openapi.json) + docker ps + docker compose logs |

# 5 Seguridad y cumplimiento normativo

Transformen las obligaciones o riesgos en verificaciones concretas. Consideren protección de datos personales, trazabilidad, control de accesos y normativa aplicable al contexto chileno.

| Aspecto | Riesgo o exigencia | Prueba o control propuesto | Evidencia esperada |
| --- | --- | --- | --- |
| Protección de datos | Fuga o interceptación de fichas clínicas e historial del paciente(Ley 19.628 / Salud). | Verificación de cifrado en tránsito (HTTPS/TLS) y hash de claves | Capturas de tráfico cifrado y registros de BD con hashes de contraseñas. |
| Control de accesos | Escalación de privilegios (Paciente accediendo a endpoints de Médico/Admin). | Pruebas de penetración a endpoints API inyectando JWT de rol Paciente en rutas restringidas. | Respuestas HTTP 403 Forbidden ante intentos de acceso no autorizado. |
| Auditoría y trazabilidad | Modificación o eliminación maliciosa de exámenes sin dejar rastro. | Ejecución de operaciones CRUD verificando la generación automática del log de auditoría. | Registros de la tabla auditoria con timestamp, usuario y acción realizada. |
| Vulnerabilidades OWASP | Inyección SQL en búsqueda de pacientes o Almacenamiento XSS en campos de diagnóstico. | Escaneo dinámico DAST e inyección de payloads de prueba en campos de texto. | Reporte de vulnerabilidades limpio (0 críticas/altas en OWASP ZAP). |
| Normativa aplicable | Normativa chilena sobre fichas clínicas y derechos del paciente (Ley 20.584). | Validación de eliminación lógica de registros y confidencialidad por usuario. | Código fuente con implementación de marcas de borrado lógico. |

# 6 Riesgos priorizados

| ID | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Prioridad | Mitigación o prueba asociada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RS 01 | Escalación de privilegios mediante manipulación del token JWT. | Alto | Medio | Alta | Implementación de verificación estricta de rol en middlewares y pruebas de seguridad en la API |
| RS 02 | Exposición o fuga de datos personales/ médicos por falta de sanitización | Alto | Medio | Alta | Aplicar sanitización de entradas, parametrización de consultas SQL y escaneo con OWASP ZAP. |
| RS 03 | Caída o lentitud de la API ante accesos concurrentes masivos. | Medio | Alta | Media | Ejecución de pruebas de carga con Apache JMeter (200 usuarios) para optimizar consultas. |
| RS 04 | Falta de registro de auditoría en la eliminación o edición de exámenes. | Medio | Baja | Media | Pruebas unitarias e integrales que condicionen la transacción a la escritura del log. |

# 7 Casos de prueba iniciales

Propongan al menos cinco casos representativos. En esta etapa pueden quedar como diseño inicial; se ampliarán y ejecutarán en las unidades siguientes.

| ID | Requisito asociado | Escenario | Datos y pasos | Resultado esperado | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP001 | RQ-07 | Registro válido de paciente por médico (flujo principal 2.3) | 1. Docker levantado (backend 4444, frontend 3333). 2. Login como médico. 3. POST /pacientes con RUT 12.345.678-9, Juan Pérez, juan@test.cl, 2000-01-01, M. | 201 Creado, aparece en la lista y deja auditoría PACIENTES_CREAR. | Positivo - Ejecutado 06-10-2026: Pass (Grupo1_CP001_Front_201_Pass.png) |
| CP002 | RQ-07 | Registro con email inválido (dato inválido 2.3) | 1. Login como médico. 2. POST /pacientes con RUT válido (9.876.543-2) y email sin @ (correosinarroba). | 400, no guarda. Mensaje de formato de email ("El email debe tener un formato válido"). | Negativo - Ejecutado: Pass (Grupo1_CP002_Front_tooltip_Pass.png y Grupo1_CP002_Backend_400_Pass.png) |
| CP003 | RQ-07 | Registro duplicado con RUT y email ya existentes (operación duplicada 2.3) | 1. Login como médico. 2. POST /pacientes con el mismo RUT y email del CP001. | 400 por duplicado (RUT o email ya existe), sin fila nueva. | Negativo - Ejecutado: Pass (Grupo1_CP003_Duplicado_400_Pass.png) |
| CP004 | RQ-07 | Borde de largo de nombre: 1 letra, mínimo 2 (borde 2.3) | 1. Login como médico. 2. POST /pacientes con primer_nombre de 1 letra. | 400 con detalle en primer_nombre, no guarda. | Borde - Ejecutado: Pass (Grupo1_CP004_Front_borde_Pass.png y Grupo1_CP004_Backend_400_Pass.png) |
| CP005 | RQ-01 | Autenticación exitosa de usuario registrado (caso de Gerardo) | 1. Ir al login. 2. Ingresar usuario y clave registrados. 3. Enviar. | Credenciales validadas, token JWT y redirección al panel según rol. | Funcional/Seguridad - Ejecutado 16-10-2026: Pass (Grupo1_CP005_Login_200.json; Grupo1_CP005_Uso_token_lista_pacientes_200.json) |
| CP006 | RQ-01 | Reutilización del token tras cerrar sesión (caso de Gerardo) | 1. Login válido. 2. Clic en Cerrar sesión. 3. Reintentar el token previo con Postman. | Esperado según diseño: 401 Unauthorized. Nota: el sistema no tiene logout ni revocación y el JWT dura 2 h. Ejecutado 16-10-2026: el token siguió vigente tras cerrar sesión (200 en vez de 401) y se levanta el hallazgo H-02 (ver Informe de Certificación). | Seguridad - Ejecutado 16-10-2026: Fail (confirma H-02; Grupo1_CP006_Reuso_token_tras_logout_200.json) |
| CP007 | RQ-02 (RBAC) | Intento de edición de examen por rol paciente (caso de Gerardo) | 1. Iniciar sesión como paciente. 2. Enviar PUT a /examenes/{id}. | El sistema deniega la acción con 403 Forbidden, sin modificar nada. | Seguridad/RBAC - Ejecutado 16-10-2026: Pass (403 y BD sin cambios; Grupo1_CP007_PUT_403.json) |
| CP008 | RQ-03 | Descarga de documento de examen médico (caso de Gerardo) | 1. Entrar a Mis exámenes. 2. Clic en Descargar. | Archivo descargado íntegro y legible en menos de 10 segundos (considerando el delay de 5 s de los endpoints). | Funcional - Ejecutado 16-10-2026: Pass (descarga íntegra, SHA256 idéntico; Grupo1_CP008_Integridad_y_tiempo.txt) |

# 8 Plan de avance del equipo

| Actividad | Responsable | Fecha comprometida | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Levantar y reconocer el sistema | Benjamín Ibáñez | 22/09/2026 | Contenedores Docker levantados |
| Definir alcance y requisitos | Ambos | 23/09/2026 | Secciones 2 y 3 del documento |
| Diseñar estrategia y riesgos | Gerardo Vera | 24/09/2026 | Matriz de riesgos y tablas de estrategia configuradas. |
| Diseñar casos iniciales | Ambos | 29-09-2026 | Sección 7 consolidada (CP001-CP008) |
| Revisar y consolidar entrega | Ambos | 06-10-2026 | Documento fusionado + bitácora de ejecución 2.3 |

# 9 Lista de revisión antes de entregar

[x ] El caso y sus componentes técnicos están identificados.

[x ] El alcance indica claramente qué se probará y qué queda fuera.

[x ] Los requisitos tienen criterios de aceptación verificables.

[x ] La estrategia contempla calidad, seguridad y cumplimiento.

[x ] Los riesgos están priorizados y vinculados a una prueba o control.

[x] Existen al menos cinco casos de prueba iniciales trazables.

[x ] El equipo incluyó evidencia del reconocimiento del sistema.

# 10 Bitácora de ejecución - Actividad 2.3 Rol QA (Cuidarte+)

Roles: ejecución realizada el 06-10-2026. Benjamín Ibáñez asumió los cuatro roles durante la sesión por trabajo unipersonal (Líder QA, Ejecutor, Responsable de evidencia y Relator). Con la reincorporación de Gerardo Vera los roles quedan: Líder QA = Gerardo Vera, Ejecutor = Benjamín Ibáñez, Responsable de evidencia = Benjamín Ibáñez, Relator = Gerardo Vera.

Entorno: aplicación levantada con Docker en equipo local. Frontend http://localhost:3333, backend http://localhost:4444, base de datos en puerto 15442. Navegador Chrome. Usuario de prueba: médico. Sin corregir código fuente.

| ID | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado | Evidencia | Incidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP001 Flujo principal: registrar paciente válido (POST /pacientes). | Se crea con 201 y aparece en el listado. | Se creó con 201 y la fila apareció en Gestión de Pacientes. | Pass | Grupo1_CP001_Front_201_Pass.png | - |
| CP002 Dato inválido: email sin @. | Se bloquea con mensaje y no se guarda (400 con detalle en email). | El front mostró el aviso de @ obligatoria y el backend devolvió 400 con detalle en el campo email. | Pass | Grupo1_CP002_Front_tooltip_Pass.png y Grupo1_CP002_Backend_400_Pass.png | - |
| CP003 Operación duplicada: mismo RUT y email del CP001. | Se rechaza con 400 (RUT o email ya existe), sin fila nueva. | El sistema mostró el aviso de duplicado y la consola marcó POST 400. | Pass | Grupo1_CP003_Duplicado_400_Pass.png | - |
| CP004 Borde: primer nombre de 1 letra (mínimo 2). | Se rechaza con 400 y detalle en primer_nombre. | El front marcó el campo en rojo y el backend devolvió 400 con detalle en primer_nombre. | Pass | Grupo1_CP004_Front_borde_Pass.png y Grupo1_CP004_Backend_400_Pass.png | - |

Reporte de incidencias: sin defectos que reportar. Los 4 casos terminaron en Pass y el sistema validó lo esperado (formato de email, duplicados y largo mínimo). No se crea DEF-001.

Cierre: los 4 casos obligatorios están ejecutados y con evidencia. Este registro alimenta la Unidad 2.4 y la Sección 7 del Plan Maestro.

Importante: esta plantilla es un documento de trabajo. El Plan Maestro evolucionará durante la Experiencia 2, incorporando ejecución, evidencias, hallazgos y conclusiones para la Evaluación Parcial 2.